# Retrospectiva del Sprint

## Datos generales

- Equipo: Grupo 4

- Proyecto: Sector Energético

- Sprint: 1

- Fecha: 4/10/2026

## 1. ¿Qué funcionó bien?

Aspectos de la organización, comunicación o trabajo del equipo que resultaron efectivos.

- Cumplimiento oportuno de las actividades asignadas y de los entregables previstos para el Sprint.

- Comunicación fluida y constante entre los integrantes del equipo.

- Predisposición para asumir responsabilidades propias y colaborar en las tareas de otros integrantes cuando fue necesario.

- Uso efectivo de las herramientas de organización y documentación compartida (Drive, Trello y GitHub).

## 2. ¿Qué no funcionó como esperábamos?

Situaciones relacionadas con la forma de trabajo que dificultaron el desarrollo del Sprint.

- La reunión inicial, en la que se asignaron los roles y se distribuyeron las tareas, se realizó el miércoles después de clase. Esto retrasó el comienzo del trabajo y concentró la mayor parte de las actividades en pocos días.

## 3. Dificultades encontradas

Problemas concretos que afectaron el desarrollo del proyecto.

- El inicio tardío generó una sobrecarga de actividades, algunas de las cuales frenaban el avance de otras. Sin embargo, el equipo logró sobrellevarlas con un trabajo organizado y buena comunicación.

## 4. Acciones de mejora para el próximo Sprint

¿Qué vamos a cambiar o hacer de manera diferente?

| Acción de mejora | Responsable | ¿Cuándo? |
| --- | --- | --- |
| Inicio temprano - Asignación de roles y actividades | Todos | Lunes |
| Realizar una reunión de planificación al inicio de cada sprint para revisar dependencias y prioridades | Todos | Martes |

## 5. Aprendizajes

¿Qué aprendimos durante este Sprint sobre el proyecto, los datos, las herramientas o nuestra forma de trabajar?

- Aprendimos la importancia de dedicar tiempo inicial a comprender el dominio de negocio antes de comenzar el análisis de datos. La investigación sobre el sector energético argentino permitió interpretar correctamente las variables y formular preguntas de análisis más relevantes.

- Reforzamos conocimientos sobre procesos de análisis exploratorio de datos (EDA), especialmente en tareas de auditoría de calidad de datos, detección de registros duplicados, análisis de valores atípicos y elaboración de visualizaciones para identificar patrones de comportamiento.

- En cuanto al trabajo en equipo, comprobamos que una buena comunicación y la colaboración entre roles permitió avanzar de forma eficiente, incluso cuando varias tareas dependían unas de otras y los tiempos se encontraban ajustados.

### 6. Compromisos para el próximo Sprint

A partir de esta retrospectiva, el equipo acuerda:

- Lectura de las pautas del sprint para el día lunes.

- Identificar las tareas de mayor trabajo para incluir a más de un responsable.

- Identificar el orden de las actividades.

- Mantener el mismo compromiso y disposición demostrado durante el Sprint 1.